（第6期）

国务院国资委政策法规局       二○一○年三月十七日

编者按：为深入了解中央企业法制工作现状，更好地为中央企业法律风险防范工作提供指导和帮助，周渝波局长带队于2010年2月对中国船舶工业集团公司进行调研，了解该集团公司法制工作情况以及在应对金融危机方面采取的主要法律措施与成效。本期简报将重点介绍中国船舶工业集团公司面对严峻的市场环境，如何加强风险防范、夯实管理基础的经验;同时刊发中国航天科工集团公司贯彻落实2009年中央企业法制工作研讨会精神的简讯，供大家参考。

推进风险防范 夯实管理基础

——中国船舶工业集团公司法律工作的经验和做法

船舶行业是我国最早“走出去”参与国际竞争的行业。中国船舶工业集团公司（以下简称中船集团公司）自1999年成立以来，已经发展成为位列世界第二位的大型造船集团，产品出口到全球50多个国家和地区。作为典型的外向型企业，中船集团公司在国际金融危机中受到了较大的冲击，主要表现在造船市场成交量明显萎缩，船东无理要求撤单事件时有发生，合同履行过程中的不确定性明显增加，法律风险呈上升趋势。为应对危机，摆脱困境，中船集团公司把“推进风险防范、夯实管理基础”作为集团公司总体工作的重中之重，并针对严峻形势，确立了2009年法律风险防范和法律顾问制度体系建设两条法制工作主线，采取了一系列的保障措施，取得了较好的效果。

一是未雨绸缪，主动出击，积极防范法律风险。

中船集团公司早在2008年金融危机尚未全面爆发之前即在全集团范围内开展了法律风险防范情况调研，并于2009年1月编制完成《中船集团公司法律风险防范调研报告》，对集团公司面临的法律风险形势进行了分析，确定了2009年法律风险防范工作的重点是船舶建造合同，并梳理了船舶建造方面四个主要风险点：一是延迟开工、延迟交付风险；二是撤单风险；三是改变船型风险；四是船舶建造过程中的瑕疵风险。为防范这些风险，中船集团公司采取积极应对措施：针对高危船型、高危船东，从合同条款（主要是罚款、弃船条款以及技术规格书中应船东要求修改过的条款）、付款条件、预付款比例以及是否有银行保函、公司保函、融资银行资信状况等方面进行梳理，按风险高低进行排列，对企业面临的法律风险做到了心中有数，并按风险管理的要求制定防范措施；针对船舶建造过程中的生产、质量、技术、商务、合同变更等环节，建立对船舶建造过程的全方位管理的模式，要求法律顾问逐步参与船舶建造过程的管理，为船舶建造过程提供法律服务，加强船舶建造过程中的证据保全工作，规范船舶建造过程中的法律行为；针对高风险船舶，建立专门的档案用以收集整理将来可能发生的诉讼或仲裁所需要提供的全部证据材料，制订法律风险防范的预案，防止船东违法解除合同。

由于法律风险防范重点突出，措施及时得当，中船集团公司在应对金融危机中经受住了考验，在一半以上造船合同发生变更的严峻而复杂的环境下，维护了企业的权益，避免了重大经济损失，保证了企业生产经营的正常进行。如2009年5月，在中船集团公司所属沪东中华造船（集团）有限公司建造原油轮H1544A的过程中，船东Dolphin Tanker借口船舶建造存在质量瑕疵，向建造方提出了1358条缺陷要求修改，并在英国伦敦启动仲裁程序，要求建造方赔偿损失并试图解除合同。经第三方检验，检验合格率达到95%以上，伦敦仲裁庭裁决驳回了船东申请，该船于2009年11月顺利交付。此案是在金融危机的形势下，中船集团公司在船舶建造合同纠纷方面取得的一项重大胜利，该案的胜诉为中船集团公司应对类似情况积累了宝贵经验

在以船舶建造合同风险防范为重点的同时，中船集团公司还对应收账款、劳动用工和知识产权三大方面的法律风险及防范措施进行了详细的梳理，并取得了一定成效。如中船集团公司第九设计研究院商业秘密被侵犯一案，历时2年，经上海市普陀区人民法院和二中院两级法院审理，终审判决九院胜诉。该案的胜诉对中船集团公司具有里程碑意义，开创了该集团公司通过刑事程序维护知识产权并获胜的先河。不仅如此，该案还被上海市普陀区公安局评为2009年度精品案例。

二是强化法律制度体系建设，为良性发展夯实基础。

首先是积极推进总法律顾问制度建设。2009年11月，中船集团公司印发了《关于加快推进集团公司总法律顾问制度建设的通知》，对集团公司所属的骨干企事业单位的总法律顾问和法律事务机构的设置、人员、职责、待遇以及法律工作开展的进度等问题做出了明确要求。同年12月，中船集团公司又印发了《关于请有关企事业单位报送2009年度法律工作情况的通知》，对上述工作的落实情况进行监督和指导。截止2009年底，各有关企事业单位总法律顾问、法律事务机构设置的相关方案、计划已经基本制定完毕，人员基本确定。其次是加强合同管理制度建设。通过调研和到先进企业取经，中船集团公司于2009年9月起草了《中船集团公司合同管理办法》，并在下属广州广船国际股份有限公司引进了合同信息管理系统。第三是完善法律顾问队伍建设。本着应对危机兼顾长远发展的原则，中船集团公司通过招聘、培训、转岗等不同方式和途径扩大法律人才储备。一年来集团公司法律工作人员的数量与质量都有了较大程度的提升。

三是冷静分析形势，努力做好2010年法制工作。

2009年11月国务院国资委召开了中央企业法制工作研讨会，中船集团公司谭作钧总经理高度重视，要求组织集团公司本部和所属企事业单位，认真传达和学习淑和副主任讲话精神，并结合自身实际，认真分析集团公司2010年面临的经济、法律形势。中船集团公司通过对船舶市场形势的深度跟综与分析，认为船舶行业与国际经济形势具有高度相关性，但是其自身的特点也使其不可避免地存在“滞后性”。因此，虽然目前世界经济形势有企稳向好的迹象，但是船舶行业的复苏将明显滞后于世界经济的恢复。面对船舶行业2010年尚未到来的严冬，中船集团公司积极采取应对措施，做好充分准备，坚定落实集团公司“十二五”期间法律工作的发展目标。即法律顾问工作领域快速扩展，工作层次快速提升，实现从咨询型、事务型向决策型的转变。在此基础上中船集团公司将逐步构建适合自身发展情况的“纵向一体”式的法律顾问工作模式，使法律顾问真正成为防范企业法律风险的“保护伞”。2010年，中船集团公司法律工作将紧紧围绕和服务于企业内在发展需求，不断调整和提高法律工作的重点和质量，为企业应对风险、度过危机、实现发展提供有力保障和坚强后盾。

简讯

中国航天科工集团公司迅速贯彻落实

中央企业法制工作研讨会精神

2009年12月2日，中央企业法制工作研讨会结束后，中国航天科工集团（以下简称航天科工）党组书记、总经理许达哲立即要求结合开展“12.4”全国法制宣传日活动，迅速传达中央企业法制工作研讨会精神，进一步推进集团公司的法制建设，防范法律风险。

12月3日，结合开展“12.4”全国法制宣传日活动，航天科工组织召开了“12.4”法制座谈会。会上传达了中央企业法制工作研讨会精神，对2009年普法依法治理、防范法律风险等法制工作进行了全面总结，对集团公司“五五”普法依法治理总结验收标准的指导意见（草案）进行了讨论；对2010年全面落实法制工作新三年计划目标和“五五”普法总结验收进行了全面部署。方向明副总经理指出，2010年要认真贯彻落实中央企业法制工作研讨会精神，抓好集团公司法制工作新三年目标的落实，抓好法律顾问队伍建设、抓好规章制度体系建设，进一步增强企业依法治理、依法经营的能力和水平，不断提升科学管理和风险控制能力，促进集团公司又好又快发展。

12月4日，为进一步贯彻落实中央企业法制工作研讨会精神，提高领导干部依法决策、依法经营、依法管理、防范法律风险的能力和水平，增强对社会主义法治理念的理解和认识，航天科工党组举办了党组中心组法制讲座，邀请中国社会科学院法学所陈根发博士就“社会主义法治理念与公司治理”进行了专题讲解。党组书记、总经理许达哲、党组成员及总部副局级以上领导干部70余人参加了学习。许达哲总经理再次要求要认真落实中央企业法制工作研讨会精神，进一步推进集团公司的法制建设，企业领导干部必须在市场经济大潮中把握方向，科学决策，自觉学习法律，学会尊重法律的尊严，懂法、守法，运用法律处理经济运行中遇到的各类问题，依法经营，避免陷入法律风险。

报：国务院国资委主任、副主任，党委委员

发：各中央企业

委内抄送：办公厅  企干一局  企干二局  人事局

2010年3月18日印发                        共印170份